TIME TAXI KHAOLAK Private Transfer Booking System Project Documentation — Phase 0 to Phase 3 Clone of timetaxikhaolak.com ¦ Next.js 16 + Prisma 7 + PostgreSQL 16

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| โปรเจกต์ | taxi-booking — Clone ระบบจองแท็กซี่ส่วนตัว |
| สถานะ | Phase 3 Complete ✅ — Phase 4 (Booking Form) คือสิ่งถัดไป |
| Tech Stack | Next.js 16 + TypeScript 5 + Tailwind v4 + Prisma 7 + PostgreSQL 16 |
| Deployment | Option B: VPS DigitalOcean Singapore + Docker Compose (~$12/mo) |
| Database | 9 Tables ¦ 7 Enums ¦ 7 Zones ¦ 46 Routes ¦ Seed data ครบ |
| Pages Done | Home, Price List, About, Q&A, Reviews, Travel, Contact (7 หน้า) |
| วันที่จัดทำ | 17 พฤษภาคม 2569 |

1. Project Roadmap

| Phase | เนื้อหา | ระยะเวลา | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Setup + TypeScript/React Basics | 3-4 วัน | ✅ Done |
| 1 | Next.js 16 + Docker + Tailwind v4 + Prisma 7 | 2-3 วัน | ✅ Done |
| 2 | Database Schema (9 Tables) + Seed Data | 2 วัน | ✅ Done |
| 3 | Public Pages — UI ทุกหน้า (7 หน้า) | 5-7 วัน | ✅ Done |
| 4 | Booking Form + API Route + Email Notification | 3-4 วัน | ⏳ Next |
| 5 | Admin Panel — Dashboard + CRUD | 4-5 วัน | ⏳ |
| 6 | i18n TH/EN + SEO Optimization | 2-3 วัน | ⏳ |
| 7 | Production Deploy — VPS + GitHub Actions + SSL | 2-3 วัน | ⏳ |

2. Tech Stack (Installed Versions)

| Technology | Version | หน้าที่ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| Next.js | 16.2.6 | Framework (App Router + Turbopack) | SSR/SSG/Client hybrid |
| TypeScript | 5.9.3 | Language | Type-safe ทั้งโปรเจกต์ |
| Tailwind CSS | v4.2.4 | Styling | CSS-first — ไม่มี tailwind.config.js |
| shadcn/ui | 4.7.0 | UI Components | Radix preset + Nova theme |
| Prisma | 7.8.0 | ORM | Breaking changes — url ย้ายไป prisma.config.ts |
| @prisma/adapter-pg | 7.8.0 | DB Adapter | Prisma 7 ต้องใช้ adapter |
| PostgreSQL | 16-alpine | Database | Docker container |
| NextAuth.js | 5.0.0-beta.31 | Auth | Admin panel (Phase 5) |
| react-hook-form | 7.75.0 | Forms | + @hookform/resolvers |
| zod | 4.4.3 | Validation | Schema + TypeScript types |
| Nodemailer | 8.0.7 | Email | Booking notifications (Phase 4) |
| bcryptjs | 3.0.3 | Password | Admin auth |
| lucide-react | 1.14.0 | Icons |  |
| pnpm | 11.0.9 | Package Manager | ต้องมี pnpm-workspace.yaml |
| Node.js | 22.22.2 | Runtime | LTS |

2.1 Critical Issues ที่พบและแก้ไขแล้ว

| ปัญหา | สาเหตุ | วิธีแก้ |
| --- | --- | --- |
| Prisma 7 — url ใน schema | url = env('DATABASE_URL') ถูกลบออก | ย้ายไป prisma.config.ts |
| pnpm 11 — ERR_PNPM_IGNORED_BUILDS | pnpm 11 block build scripts | สร้าง pnpm-workspace.yaml + allowBuilds |
| Root Layout — Missing html/body | (public)/layout.tsx ถูก copy ทับ root | แยก root layout ชัดเจน |
| Navbar JSX Error | <a tag หายไปใน SOCIAL.map | เพิ่ม <a tag กลับ |
| Footer apostrophe | won't ใน JSX ไม่ valid | เปลี่ยนเป็น won&apos;t |
| Tailwind v4 colors | custom colors ไม่ resolve เสมอ | ใช้ inline hex [#0a1628] แทน |

PHASE 0 Setup & เรียน Basics ~3-4 วัน ¦ Node.js + TypeScript + React + Git

สิ่งที่ติดตั้งและเรียน

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Node.js 22 LTS | ติดตั้งผ่าน nvm-windows |
| pnpm 11 | Package manager เร็วกว่า npm ~3x |
| VS Code Extensions | Tailwind IntelliSense, Prisma, ESLint, Prettier, Error Lens, Thunder Client, GitLens |
| TypeScript Basics | types, interfaces, union types, generics, optional fields |
| React Basics | Function Components, props, useState, useEffect, JSX, conditional/list rendering |
| Git Strategy | main (production) → dev → feature/xxx branches |

PHASE 1 Project Foundation ~2-3 วัน ¦ Next.js + Docker + Tailwind + Prisma

1.1 Project Setup

Command: pnpm create next-app@latest . --typescript --tailwind --eslint --app --src-dir --import-alias "@/*" --use-pnpm

1.2 Packages ที่ติดตั้ง

| Package | Version | หมวด |
| --- | --- | --- |
| @prisma/client + prisma | 7.8.0 | Database ORM |
| @prisma/adapter-pg + pg | 7.8.0 / 8.20 | PostgreSQL adapter (Prisma 7 ต้องใช้) |
| dotenv | 17.4.2 | Load .env.local สำหรับ Prisma CLI |
| react-hook-form + @hookform/resolvers | 7.75 / 5.2 | Form management |
| zod | 4.4.3 | Schema validation + TypeScript types |
| next-auth | 5.0.0-beta.31 | Admin authentication |
| nodemailer + @types/nodemailer | 8.0.7 | Email notifications |
| radix-ui + shadcn | 1.4.3 / 4.7.0 | UI components (Radix + Nova preset) |
| tw-animate-css | 1.4.0 | Tailwind animations |
| clsx + tailwind-merge + cva | 2.1.1 / 3.5 / 0.7 | Class utilities |
| lucide-react | 1.14.0 | Icon library |
| bcryptjs + tsx | 3.0.3 / 4.21 | Password hashing + TypeScript runner |

1.3 Tailwind v4 Custom Theme (globals.css)

| CSS Variable | Hex | ใช้สำหรับ |
| --- | --- | --- |
| --color-navy-900 | #0A1628 | Background หลัก |
| --color-navy-800 | #0F2040 | Card, secondary bg |
| --color-navy-700 | #1A3A5C | Border color |
| --color-gold-500 | #D4AF37 | Accent / CTA หลัก |
| --color-gold-400 | #F4C430 | Hover state |

1.4 Prisma 7 Breaking Change Fix

// prisma.config.ts — url ย้ายมาอยู่ที่นี่

import dotenv from 'dotenv'

dotenv.config({ path: '.env.local' })

import { defineConfig } from 'prisma/config'

export default defineConfig({

schema: 'prisma/schema.prisma',

datasource: { url: process.env['DATABASE_URL'] },

migrations: { path: 'prisma/migrations', seed: 'tsx prisma/seed.ts' },

})

// src/lib/db.ts — Prisma 7 ต้องใช้ adapter

import { PrismaPg } from '@prisma/adapter-pg'

const adapter = new PrismaPg({ connectionString: process.env.DATABASE_URL! })

export const db = new PrismaClient({ adapter })

1.5 Docker Compose (Local Dev)

| Container | Image | Port | Credentials |
| --- | --- | --- | --- |
| taxi_db_dev | postgres:16-alpine | 5432 | taxi_user / taxi_pass_dev / taxi_booking |
| taxi_pgadmin | dpage/pgadmin4 | 8080 | admin@taxi.dev / admin123 |

PHASE 2 Database Schema v3 ~2 วัน ¦ 9 Tables + 7 Enums + 46 Routes + Seed

2.1 Schema Overview

| # | Table | PK Field | FK | Seed Rows | หน้าที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | bookings | bookings_id | — | 0 (จริง) | การจองทั้งหมด (เว็บ+offline) |
| 2 | price_zones | price_zones_id | — | 7 | กลุ่มพื้นที่ |
| 3 | price_routes | price_routes_id | zone_id | 46 | ราคาแต่ละเส้นทาง |
| 4 | reviews | reviews_id | — | 6 | รีวิวลูกค้า |
| 5 | faq_categories | faq_categories_id | — | 4 | หมวด Q&A (3NF) |
| 6 | faqs | faqs_id | category_id | 8 | Q&A รองรับ TH/EN |
| 7 | attractions | attractions_id | — | 6 | สถานที่ท่องเที่ยว |
| 8 | admin_users | admin_users_id | — | 1 | Admin (bcrypt 12 rounds) |
| 9 | settings | settings_id | — | 7 | key-value config |

2.2 Enums (7 ตัว)

| Enum | Values | ใช้ใน |
| --- | --- | --- |
| VehicleType | SEDAN ¦ SUV ¦ VAN | bookings.vehicle_type |
| PickupType | AIRPORT ¦ HOTEL ¦ OTHER | bookings.pickup_type |
| BookingStatus | PENDING ¦ CONFIRMED ¦ COMPLETED ¦ CANCELLED | bookings.status |
| ContactChannel | WHATSAPP ¦ LINE ¦ WECHAT ¦ EMAIL | bookings.contact_channel |
| BookingSource | WEBSITE ¦ WHATSAPP ¦ LINE ¦ PHONE ¦ FACEBOOK ¦ WECHAT | bookings.source |
| ReviewSource | TRIPADVISOR ¦ GOOGLE ¦ FACEBOOK ¦ DIRECT | reviews.source |
| AdminRole | SUPER_ADMIN ¦ ADMIN | admin_users.role |

2.3 Price Zones v3 (7 zones, 46 routes)

v3 Changes: แยก Ranong Area และ Additional Routes เป็น 2 zones แยกกัน + เพิ่ม Khao Sok ใน Phang-Nga Area

| Zone | nameEn | nameTh | Routes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phuket Airport | สนามบินภูเก็ต | 3 |
| 2 | Phuket Area | พื้นที่ภูเก็ต | 19 |
| 3 | Surat-Thani Area | พื้นที่สุราษฎร์ธานี | 7 |
| 4 | Krabi Area | พื้นที่กระบี่ | 4 |
| 5 | Phang-Nga Area | พื้นที่พังงา | 5 (+Khao Sok v3) |
| 6 | Ranong Area | พื้นที่ระนอง | 3 |
| 7 | Additional Routes | เส้นทางเพิ่มเติม | 5 |
| รวม | — | — | 46 routes |

2.4 Normalization (3NF)

| ปัญหาที่พบ | การแก้ไข |
| --- | --- |
| faqs เก็บ category_en/th ซ้ำทุก row (ผิด 3NF) | แยก faq_categories table + FK |
| PK ทุกตารางชื่อ id เหมือนกัน | เปลี่ยนเป็น tablename_id เช่น bookings_id |
| Column names เป็น camelCase | @map('snake_case') ใน Prisma |
| ไม่มี offline booking tracking | เพิ่ม BookingSource enum + source field |
| ไม่มี human-readable booking ID | เพิ่ม booking_ref (cuid) |
| ไม่มี admin role | เพิ่ม AdminRole enum (SUPER_ADMIN/ADMIN) |

PHASE 3 Public Pages ~5-7 วัน ¦ 7 หน้า + Layout + Components

3.1 Pages Summary

| URL | Component File | Type | Data Source | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | (public)/page.tsx | SSR | reviews + faqs จาก DB | ✅ |
| /price-list | (public)/price-list/page.tsx | SSG | price_zones + price_routes | ✅ |
| /about | (public)/about/page.tsx | SSG | Static content | ✅ |
| /qa | (public)/qa/page.tsx | SSG | faq_categories + faqs | ✅ |
| /reviews | (public)/reviews/page.tsx | SSR | reviews จาก DB | ✅ |
| /travel | (public)/travel/page.tsx | SSG | attractions จาก DB | ✅ |
| /contact | (public)/contact/page.tsx | Static | — | ✅ |
| /booking | (public)/booking/page.tsx | Client | POST /api/booking | ⏳ Phase 4 |

3.2 Components Created

| Component | File | Type | หน้าที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| Navbar | components/layout/Navbar.tsx | 'use client' | Navigation + mobile menu |
| Footer | components/layout/Footer.tsx | Server | Contact + TripAdvisor + links |
| WhatsAppButton | components/ui/WhatsAppButton.tsx | Server | Fixed floating button |
| HeroSection | components/home/HeroSection.tsx | Server | Hero + CTA + contact grid |
| VehicleCards | components/home/VehicleCards.tsx | Server | 3 vehicle type cards |
| ReviewsSection | components/home/ReviewsSection.tsx | Server | Review cards grid |
| FaqAccordion | components/home/FaqAccordion.tsx | 'use client' | Tabbed accordion |
| PriceZoneTable | components/price/PriceZoneTable.tsx | Server | Zone price table |

3.3 Layout Architecture

Key Rule: src/app/layout.tsx = Root layout (<html><body>) เท่านั้น ¦ src/app/(public)/layout.tsx = Public layout (Navbar+Footer)

// src/app/layout.tsx — ROOT (ต้องมี html + body)

export default function RootLayout({ children }) {

return (<html lang='th'><body>{children}</body></html>)

}

// src/app/(public)/layout.tsx — PUBLIC LAYOUT

export default function PublicLayout({ children }) {

return (

<div className='min-h-screen flex flex-col bg-[#0a1628]'>

<Navbar /> <main>{children}</main> <Footer /> <WhatsAppButton />

</div>

)

}

4. Phase 4 — Booking Form (ถัดไป)

Phase 4 จะสร้างระบบจองที่สมบูรณ์ ครอบคลุมตั้งแต่ form ฝั่ง user ไปจนถึง API และ email notification

4.1 Files ที่ต้องสร้าง

| File | หน้าที่ | Priority |
| --- | --- | --- |
| src/app/(public)/booking/page.tsx | Booking page wrapper | High |
| src/components/booking/BookingForm.tsx | Main form 22 fields ('use client') | High |
| src/components/booking/VehicleSelector.tsx | Vehicle type card picker | High |
| src/app/api/booking/route.ts | POST handler: validate → DB → Email | High |
| src/lib/email.ts | Nodemailer setup + HTML template | High |

4.2 Booking Form Fields (22 fields)

| Field | Type | Validation | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| fullName | text | min 2 chars | ชื่อ-นามสกุล |
| phoneCountry | select | required | default +66 |
| phone | text | 9-15 chars | ไม่รวม country code |
| email | email | optional |  |
| adultPassengers | number | min 1, max 9 | default 1 |
| childPassengers | number | min 0, max 9 | default 0 |
| pickupDate | date | required |  |
| pickupTime | time | required |  |
| vehicleType | card | SEDAN¦SUV¦VAN | card selector UI |
| pickupType | radio | AIRPORT¦HOTEL¦OTHER | conditional detail |
| pickupDetail | text | optional | เที่ยวบิน / ชื่อโรงแรม |
| dropoffLocation | text | min 2 chars | จุดส่ง |
| mapsLink | url | optional | Google Maps link |
| contactChannel | select | WHATSAPP¦LINE¦WECHAT¦EMAIL |  |
| contactInfo | text | required | เบอร์ / ID |
| notes | textarea | optional | หมายเหตุพิเศษ |

4.3 API Flow

// POST /api/booking

1. รับ request body

2. Validate ด้วย bookingSchema (zod)

3. db.booking.create({ data: { ...validatedData, source: 'WEBSITE' } })

4. sendBookingEmail(booking) — Nodemailer → Gmail SMTP

5. Return { success: true, bookingRef: booking.bookingRef }

5. Project Structure (ปัจจุบัน)

| Path | Type | Status | หน้าที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| docs/AI_Generated_Doc/ | Folder | ✅ | DOCX+PDF documentation |
| docs/Web_References/ | Folder | ✅ | Screenshots ต้นแบบ |
| prisma/schema.prisma | File | ✅ v3 | 9 models + 7 enums |
| prisma/seed.ts | File | ✅ v3 | 7 zones + 46 routes |
| prisma.config.ts | File | ✅ | Prisma 7 config |
| src/app/layout.tsx | File | ✅ | Root layout (<html><body>) |
| src/app/(public)/layout.tsx | File | ✅ | Public layout (Navbar+Footer) |
| src/app/(public)/page.tsx | File | ✅ | Home page (SSR) |
| src/app/(public)/price-list/ | Dir | ✅ | Price list page (SSG) |
| src/app/(public)/about/ | Dir | ✅ | About page (SSG) |
| src/app/(public)/qa/ | Dir | ✅ | Q&A page (SSG) |
| src/app/(public)/reviews/ | Dir | ✅ | Reviews page (SSR) |
| src/app/(public)/travel/ | Dir | ✅ | Travel page (SSG) |
| src/app/(public)/contact/ | Dir | ✅ | Contact page |
| src/app/(public)/booking/ | Dir | ⏳ | Booking form (Phase 4) |
| src/app/admin/ | Dir | ⏳ | Admin panel (Phase 5) |
| src/app/api/booking/route.ts | File | ⏳ | POST handler (Phase 4) |
| src/components/layout/ | Dir | ✅ | Navbar + Footer |
| src/components/home/ | Dir | ✅ | Hero + Vehicles + Reviews + FAQ |
| src/components/price/ | Dir | ✅ | PriceZoneTable |
| src/components/booking/ | Dir | ⏳ | BookingForm (Phase 4) |
| src/components/ui/ | Dir | ✅ | shadcn + WhatsAppButton |
| src/lib/db.ts | File | ✅ | Prisma 7 adapter singleton |
| src/lib/utils.ts | File | ✅ | cn() helper |
| src/lib/email.ts | File | ⏳ | Nodemailer (Phase 4) |
| src/lib/auth.ts | File | ⏳ | NextAuth (Phase 5) |
| src/types/index.ts | File | ✅ | Shared TypeScript types |
| src/validations/booking.ts | File | ✅ | Zod schema (22 fields) |
| docker-compose.dev.yml | File | ✅ | PostgreSQL + pgAdmin |
| pnpm-workspace.yaml | File | ✅ | pnpm 11 allowBuilds config |
| AGENTS.md | File | ✅ | AI agent context file |

6. Design System

6.1 Color Palette

| Variable | Hex Code | ใช้สำหรับ |
| --- | --- | --- |
| navy-950 | #020B18 | Footer background, darkest bg |
| navy-900 | #0A1628 | Primary background (ทุกหน้า) |
| navy-800 | #0F2040 | Card background, secondary sections |
| navy-700 | #1A3A5C | Border, dividers |
| gold-400 | #F4C430 | Hover state |
| gold-500 | #D4AF37 | Primary accent — headings, CTA, highlights |
| gold-600 | #B8962E | Active/pressed state |
| white | #FFFFFF | Primary text |
| white/70 | rgba(255,255,255,0.7) | Secondary text |
| white/40 | rgba(255,255,255,0.4) | Muted text |
| #25D366 | WhatsApp Green | WhatsApp button |
| #00AA6C | TripAdvisor Green | TripAdvisor badge |

6.2 Typography

| Use Case | Font | Size | Weight |
| --- | --- | --- | --- |
| Page headings | Arial / Geist | text-2xl to text-5xl | bold |
| Section titles | Arial / Geist | text-xl to text-3xl | bold, color: gold |
| Body text | Arial / Geist | text-sm to text-base | normal, opacity 70% |
| Navigation links | Arial / Geist | text-xs | normal |
| Code blocks | Courier New / Geist Mono | text-sm | normal |

7. Common Commands

| Command | หน้าที่ |
| --- | --- |
| pnpm dev | Start development server (localhost:3000) |
| docker compose -f docker-compose.dev.yml up -d | Start PostgreSQL + pgAdmin |
| docker compose -f docker-compose.dev.yml down | Stop containers |
| npx prisma generate | Regenerate Prisma client (หลังแก้ schema) |
| npx prisma db push | Sync schema กับ DB |
| npx prisma db seed | Run seed.ts |
| npx prisma studio | Open visual DB browser (localhost:5555) |
| pnpm build | Production build |
| pnpm tsc --noEmit | TypeScript type check |

7.1 Environment Variables (.env.local)

| Variable | ค่าตัวอย่าง | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| DATABASE_URL | postgresql://taxi_user:pass@localhost:5432/taxi_booking | Prisma connection |
| NEXTAUTH_SECRET | random 32+ char string | Sign JWT tokens |
| NEXTAUTH_URL | http://localhost:3000 | Auth callback URL |
| EMAIL_USER | gmail@gmail.com | Nodemailer sender |
| EMAIL_PASS | Gmail App Password | ไม่ใช่ password จริง |
| EMAIL_TO | timetaxikhaolak@gmail.com | รับ notifications |
| ADMIN_EMAIL | admin@timetaxikhaolak.com | Admin login |
| ADMIN_PASSWORD | เปลี่ยนก่อน deploy | Admin login |

8. Deployment Plan (Phase 7)

| ปัจจัย | Option B — VPS DigitalOcean (ที่เลือก) |
| --- | --- |
| Provider | DigitalOcean Singapore (2GB RAM) |
| ค่าใช้จ่าย | ~$12/เดือน คงที่ (ไม่เพิ่มตาม traffic) |
| Latency | ~20-30ms จากไทย (Singapore datacenter) |
| CI/CD | GitHub Actions → push main → SSH → docker compose up |
| SSL | Let's Encrypt + Certbot (ฟรี auto-renew 90 วัน) |
| Reverse Proxy | Nginx (SSL termination + proxy pass) |
| DB Backup | pg_dump cron job → Backblaze B2 (~$1/month) |
| Monitoring | UptimeRobot (ฟรี) แจ้งเตือน email/SMS |
| Containers | Next.js app + PostgreSQL 16 + Nginx |

— End of Document —